三、關於經營管理者：

(一)	營造友善環境：推動新興低碳電源開發計畫，依規定進行環評作業，各火力電廠實施「短期降載、中期環保改善，長期新建燃氣機組」之短中長期措施，兼顧穩定供電與環境保護，落實友善環境使命；持續關注生態議題，發展低碳減排策略及技術；導入環境生態融合設計及循環經濟商業模式，促進電力設施與環境共生共榮；蒐羅綠色企業創意提案並落實執行，形塑綠色企業形象。

- 預防及減輕電力設施對環境衝擊，依規定辦理相關環評作業

- 112年1月6日「核能二廠除役計畫」獲環境部同意認可。

- 112年3月28日「林口電廠更新擴建計畫環境影響說明書第6次變更內容對照表(營運期間海事設施清淤)」及「林口電廠擴建計畫第2、3號機環境影響說明書第5次變更內容對照表(營運期間海事設施清淤)」獲環境部同意備查。

- 112年3月29日「大林發電廠燃氣機組更新改建計畫」獲環境部同意備查。

- 112年9月1日「通霄電廠更新擴建及既有四至六號機組葉片改善計畫環境影響說明書第四次環境影響差異分析報告」獲環境部同意備查。

- 112年9月12日「萬大電廠擴充暨松林分廠水力發電計畫第一次環境影響差異分析報告」獲環境部同意備查。

- 各火力電廠實施「短期降載、中期環保改善，長期新建燃氣機組」之短中長期措施

- 短期降載－空品不良期間，執行燃煤機組減煤及機組降載措施

- 配合政府「增氣減煤」政策，執行台中及興達發電廠減煤計畫。

- 依環境部發布各節空品預報及監測結果，啟動火力電廠(燃煤、燃油機組)友善降載及自主降載措施，自106年11月3日起配合環境部發布修正「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，於空氣品質不良期間執行，實施至112年底，合計已執行7,372次。

- 中期環保改善－全面盤點既有火力電廠空污防制設備，進行防制設備功能升級

- 預期功能升級後，可進一步削減粒狀物約398公噸/年、硫氧化物約7,118公噸/年，及氮氧化物約1萬5,460公噸/年。

- 為因應113年實施之「臺中市電力設施空氣污染物排放標準」，本公司持續透過改善空污防制設備減少煙氣中氮氧化物、硫氧化物、粒狀物等，使台中電廠既有機組在未來營運壽齡內能在合於環保標準下持續運轉、穩定供電，並對民眾健康與中部地區之空氣品質有一定程度之貢獻。

- 本公司火力電廠推動9項空污改善計畫，已有7項執行完成，112年有2項辦理中，說明如下：

(A)台中電廠#5～#10機空污防制設備改善升級計畫：

a.燃煤7號機，111年7月至112年3月完成。

b.燃煤8號機，111年10月至112年6月完成。

c.燃煤5號機，預定112年8月至113年4月完成。

d.燃煤6號機，預定112年10月至113年5月完成。

(B)台中電廠新增第2座室內煤倉，預計於113年度完成。

- 長期新建燃氣機組－發電結構調整及提升發電設備效率

配合國家能源政策，除了全力提升再生能源占比外，火力發電結構將由過去「煤主氣從」調整為未來「氣主煤從」。依電源開發規劃，除已興建完成林口計畫及大林計畫為燃煤超超臨界機組取代亞臨界燃煤機組外，其餘皆為燃氣機組，包括協和、大潭、通霄、台中及興達廠址等新設燃氣機組，且台中與興達發電廠之新設燃氣機組完工商轉後，部分既有燃煤機組將陸續除役或轉為備用，對於維護環境空氣品質具有正面效益。

- 發展低碳減排策略及技術

配合國發會公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，我國能源轉型以減煤、增氣、展綠、非核之潔淨能源發展方向為規劃原則，本公司已參酌國際趨勢，確立氣渦輪機氫氣混燒為「先低碳．後零碳」重點工作之一，並已與機組原廠家及燃料供應商洽談技術合作，112年12月18日至19日啟動興達電廠GT3-3混氫5%試燒驗證示範。

- 促進電力設施與環境及生態共生共榮

- 為使電力開發與生態保育兼顧發展，於興達電廠新機組用地與濕地之間劃設15公頃生態緩衝區，將濕地南側之水鳥熱區劃設為核心保育區，並透過水位調控技術提升棲地鳥類多樣性，112年共建置1個電力設施之生態共融計畫。

- 持續與漁業署合作辦理「魚苗放流」活動，一同維護海洋生態，共創沿海地區的環境永續，並與在地鄰近國小合作，藉魚苗放流活動推廣海洋環境教育，使海洋生態能夠持續休養生息，112年共計於林口、大潭、台中、通霄、興達電廠及離岸風力機組鄰近海域等6處放流達172萬尾。

- 辦理「齊心淨力點亮海洋-2023年台電公司聯合淨灘30周年活動」，112年9月22日辦理聯合淨灘活動，串連本公司26個單位，橫跨全台10縣市，於15處海岸一同舉行淨灘，號召近約6,500名員工及在地居民共同參與，當日共撿拾1萬1,320公斤垃圾，保護海洋環境。

- 導入循環經濟商業模式，開啟資源永續契機

- 為提升台電落實循環經濟之能見度，112年8月10日辦理「營建工程循環永續研討會」，舉辦兩場專題演講，藉由綜合座談，邀請專家委員針對ESG、循環營建、循環經濟及淨零碳排等議題進行討論，落實扎根循環經濟理念。

- 鑑於政府積極推動「2050淨零碳排12項關鍵戰略─資源循環零廢棄」，其中能資源循環永續利用占相當比例，若能在各項電力基礎設施與設備之前期設計規劃、施工及營運時導入循環營建的概念，將有助於循環經濟之落實，於112年研提「台電公司循環營建推動指引」，供各單位納入新建或翻修大樓場域之規劃設計參採。

- 蒐羅友善環境提案並落實執行，形塑綠色企業形象

112年計執行「輸電塔基實心井桶應用飛灰降低水化熱，增加煤灰去化效益案」、「物料循環共享與再利用案」等專案，並辦理「鹽田水鳥保育ESG推動方案可行性分析之先期研究案」、「煤灰資材結合海洋牧場技術開發研究案」、「訓練所第一宿舍整修工程採行產品服務化案」等相關研究案，以落實友善環境承諾，形塑綠色企業形象。

(二)	強化電網韌性：持續加強電網韌性建設，朝兼顧全國融通及區域韌性雙軌並進，積極辦理低壓AMI智慧電表布建，規劃配電網路新技術及智慧電網應用功能，整合既設饋線和變電所自動化系統並結合再生能源管理，導入先進型配電管理系統ADMS；持續投入智慧電網強化電網韌性相關研究，引進儲能系統，以增進電網穩定度；強化電廠內及電網間雙重保護機制，增設關鍵超高壓變電所防禦機制，避免線路過度集中單一超高壓變電所。

- 持續加強電網韌性建設，朝兼顧全國融通及區域韌性雙軌並進

- 落實目標管理，截至112年底止加入系統線路469.35回線公里，加入系統總裝置容量1,050MVA。

- 推動「第七輸變電計畫」、「北區一期電網專案計畫」、「北區二期輸變電專案計畫」、「中區一期輸變電專案計畫」及「南區一期輸變電專案計畫」，以因應各地區負載成長，加強區域供電能力，提升電網強韌度。

- 推動「變電所整所改建一期專案計畫」及「變電所改建二期專案計畫」，原地規劃改建為屋內式變電所及汰換相關供電設備，改善建築老舊、鳥獸蛇害與鹽霧害等維護困難因素，大幅提升供電可靠穩定，並提高設備資產使用壽命。

- 推動「強化電網第一期專案計畫」，為因應近期半導體高科技產業蓬勃發展及臺商回流政策，加速新竹、臺中、臺南及高雄等科學園區及各相關產業工業用電成長，另因臺南地區大量光電發展，以及電力系統重要樞紐變電所分散風險等需求，本計畫提出強化園區負載供電、強化民生負載供電、強化太陽光電併網及強化南北幹線樞紐等四大強韌。

- 推動「南科超高壓變電所擴建計畫」，滿足南部科學園區建置先進製程環境之新增用電需求，以及園區未來用電成長所需。計畫採擴建優於新建方式規劃，達到空間最佳利用，優先採取擴建耐熱導線取代新設線路工程，減少鐵塔設置，降低對環境衝擊，並優先利用庫存設備，活化既有設備使用率。

- 配合竹科管理局提出之「竹科(寶山用地)第二期擴建計畫」，規劃「寶山超高壓變電所新建計畫」。配合推動智慧電網導入智慧化變電所(IEC61850)，另設置靜態同步補償設備(STATCOM)±300MVar1組以符合電網及再生能源(太陽光電)等併網需求。考慮本案屬我國高科技研發及製造中心重點區域，由園區內變電所供電可確保其供電品質、降低投資風險，本計畫完成後除可供應未來潛在用電需求、強化國家高科技產業佈局、提升國際競爭力，並可協助維持我國半導體產業全球領先地位。

- 配合光電案場開發進度，已規劃9站10線加強電力網工程執行中，未來仍持續推動區域電網改善工程，滿足業者併網需求；同時因應離岸風力發電示範與遴選階段併網需求，已奉准「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」執行中，可滿足114年前階段性5.5GW併網需求。另因應中長期離岸風電併網需求，同步再推動「離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)」，計畫將涵蓋桃園、新竹、苗栗、臺中及彰化地區離岸風力上岸後之併網點相關工程，預定於120年底完成本計畫工程，可增加10GW之併網容量，以滿足政府區塊開發第一階段9GW併網目標，合計可為桃竹苗及中彰一帶增加離岸風電15.5GW之併網容量。

- 因再生能源的間歇性及夜尖峰供電需求，須配置足夠輔助服務使系統發電及負載維持平衡以確保系統之穩定，透過電力交易平台，引進儲能、需量反應、自用發電設備等分散式電力資源提供輔助服務，維持電力系統安全穩定運行。截至112年底已有74家民間合格交易者參加電力交易平台，輔助服務容量合計940.6MW(包括調頻備轉457.3MW、電能移轉複合動態調節備轉116MW、即時備轉117.9MW、補充備轉249.4MW，部份參與者可能會在電力交易平台及需求面管理方案間移動)，有效增加夜尖峰電力調度彈性。

- 積極辦理低壓AMI智慧電表布建，規劃配電網路新技術及智慧電網應用功能，整合既設饋線和變電所自動化系統並結合再生能源管理，導入先進型配電管理系統(ADMS)

- 低壓AMI智慧電表布建：

依行政院核定之「智慧電網總體規劃方案」，智慧電表布建應於113年完成累計300萬具及119年累計600萬具布建。為加速智慧電表布建，自112年起除原有集中區布建外，另配合新增設用戶及定期換表用戶一併先行換裝智慧電表；112年公司AMI布建目標為累計250萬具，截至112年底止已完成累計270萬具低壓AMI智慧電表換裝。

- 建置先進配電管理系統(ADMS)：

- 先進配電管理系統(ADMS)建置案已於111年1月27日決標，本案工期為3年，應用主要包括電力監控系統(SCADA)，饋線之故障定位、隔離和自動恢復功能(FDIR)，電網管理(NM)，以及分散式能源管理(DERM)，除提升既有配電饋線自動化系統(FDCS)功能，並計劃導入智慧電網分析與調控功能，如狀態估計、電力潮流、饋線重組、電壓/乏控制等，可彙整調度所需各類資訊供調度員做重要決策參考，以因應大量分散式能源併網。

- 本案已完成第一查核點查驗作業(完成第一查核點前專案文件交付、軟、硬體採購及授權)，後續持續辦理系統規劃設計開發及Pre-FAT(自主工廠測試)、FAT(工廠測試)相關事宜。

- 推動饋線自動化：

- 規劃每年自動線路開關納入監控1,500具以上，強化電網韌性，提升調度復電效益。

- 截至112年底止累計納入監控數2,670具，已達年度目標1,500具。

- 持續投入智慧電網強化電網韌性相關研究，引進儲能系統，以增進電網穩定度；強化電廠內及電網間雙重保護機制，增設關鍵超高壓變電所防禦機制，避免線路過度集中單一超高壓變電所

- 超一路鐵塔改建

配合政府2025年再生能源發展目標及再生能源大量併網，須加速超一路龍潭～天輪～中寮段鐵塔改建進度，初估中北幹線輸送能力可由3GW提升至4.5GW，以提高輸電幹線能力，112年完成31座鐵塔改建。

- 老舊支持物及導、地線設備汰換

依「線路維護訂定週期原則」定期辦理老舊輸電線路及鐵塔汰換，防範事故於未然，112年完成23座支持物更換及37.6回線公里。

- 活動斷層地質敏感地區內之重點塔基加強檢查

- 針對位於活動斷層地質敏感地區內之重點塔基加強檢查，並因應地質法頒行，中央地質調查所自103年起陸續分批公告地質敏感區範圍，本公司為確保既有輸電線路(無新開發行為)安全及供電穩定，對於既設輸電線路採行嚴謹作法，塔基部分除維持現有安全評估機制外，依公告順序分批委請專業技師協助針對既設輸電線路位於「活動斷層」地質敏感區範圍內辦理基地地質調查及地質安全評估。

- 111年度針對本公司嘉南供電區營運處輸電線路位於「F0021梅山活動斷層地質敏感區」範圍內塔基7座，已於112年6月5日決標，6月26日開工，顧問公司於11月10日提送7座塔之安全評估，經初步檢視塔基均安全無須改善，報告12月審查完成，經檢視塔基均安全無須改善，符合3年內法定時程。

- 輸電地下電纜汰換為交連PE電纜

統計目前系統中充油電纜計有195回線公里，其中運轉超過30年以上，依設備健康評鑑分級並按急迫性規劃汰換計畫，111年度已汰換完成20.126回線公里，112年度已汰換完成12.7回線公里。

- 電纜線路不良廠牌避雷器汰換

針對輸電地下電纜線上運轉之不良廠牌避雷器擬定汰換計畫，共計152具，原訂分4年汰換完成(109年更換70具、110年更換39具、111年更換22具及112年更換21具)，目前線上不良廠牌避雷器已全數汰換完成，達到供電穩定及維護人員工作安全之目標。

(三)推動數位轉型：應用數位科技整合現有資源，以數據驅動優化作業效能及創新應用服務，完善智慧電網與用戶服務之推動；強化公司資通訊基礎設施，規劃導入電力物聯網無線通信，並整合建置IP-MPLS(超高速IP環島光纖通信系統)，以滿足智慧電網及數位轉型需求；建立智慧電力平台，整合管理電力用戶之用電供需型態，邁向智慧電業；持續投入再生能源之數據整合及區塊鏈應用相關研究，以順暢接軌國際綠色循環經濟。

- 應用數位科技整合現有資源，以數據驅動優化作業效能及創新應用服務，完善智慧電網與用戶服務之推動

- 雲端資料中心規劃及建置

112年彰化及遠信雲端資料中心均依規劃進度辦理建築物地下及地上結構體工程，並同步進行資訊機房建置相關規劃及採購發包作業，規劃建置以智慧營運為目標之現代化雲端資料中心，整合資料中心之各項機電系統、環境監控系統、空調系統、消防系統、門禁系統、監視系統、資通訊系統等介面，並將相關資訊彙整呈現於視覺化儀表板，運用智慧化及自動化設備，提高機房維運管理效率。且規劃導入資通安全相關認證，強化資安防護機制，以確保雲端資料中心整體資通安全。

- 數位發展推動

112年公司數位發展推動，依循公司所訂定的數位發展策略藍圖架構，以及「穩定供電、優化管理、創新服務、強化資安、智慧平台、能源生態」等六大數位發展的目標下，持續進行數位應用、資料治理的推動：

- 「數位應用」：112年協助各系統/事業部依其數位發展目標之數位核心發展項目，協助推動其中、長期的發展路徑圖，協助各事業部/系統朝數位化、數位優化及創新轉型持續精進。

- 「資料治理」：112年完成資料治理推動機制(依據政策、組織、流程、管理及安全等面向)之規劃與撰擬資料規範參考文件，並依規劃內容辦理資料治理賦能(資料治理案例輔導工作坊、資料治理教育訓練)，導引各單位資料管理人員參與資料治理實踐。另依公司規劃於數位發展推動會報架構下成立資料工作小組，持續執行資料治理制度推動、資料標準建立等工作。

- 資通安全

- 為精進本公司資通安全責任管理機制，推動資通安全關鍵績效指標(Key Performance Indicators,以下簡稱KPI)以提升資安治理成效，自111年10月本公司委託專業顧問公司，透過訪談提出可量測依據，使KPI量測項目符合資安考核需求，透過評估導入KPI系統可行性報告，於112年12月起委託資訊系統開發商，規劃建置KPI評核管理系統，系統範圍包含提供內部各資安設備及中控台資料介接、後端管理平台、指標計算功能、表單追蹤管理功能及圖形化介面等各部份，使評核制度化同時作為本公司各單位增進與改善資安管理之參考依據。

- 本公司自95年起建置SOC(Security Operation Center)維運進行7x24全天候監控防護，112年起透過整合端點防護程控網路防火牆、入侵偵測系統，強化資安事件與異常現象之可視性與有效性，以分析本公司之網路資安風險，另為培養本公司之資安專業人才，規劃一系列專業課程提高本公司資安人員能具備防護專業知識與技能。

- 配合109年3月27日行政院核定之「智慧電網總體規劃方案」，已辦理智慧電網入侵偵測系統(Intrusion Detection System,IDS)導入，109年已完成3個場域建置(台中供、雲林區處及南鹽光電)，111年進行擴大部署8個場域(6個區域調度中心，2個中央調度中心)，112年完成桂山發電廠部署，另規劃113年完成1配電調度中心導入，114年完成全數配電調度中心部署IDS，並納入資安監控中心(SOC)監看。

- 為確保併入本公司電網之儲能系統所使用之資通訊系統及設備符合資通安全相關要求，於112年8月15日發布「本公司儲能系統資通安全規範」，請各單位辦理儲能系統建置時，將該規範納入契約相關文件，並要求廠商落實執行資安防護作業，以確保電網及資通安全。

- 強化公司資通訊基礎設施，規劃導入電力物聯網無線通信，並整合建置IP-MPLS(超高速IP環島光纖通信系統)，以滿足智慧電網及數位轉型需求

- 建置超高速IP環島光纖通信系統，因應智慧電網高傳輸速率之通信需求，完成超高速IP光纖通信系統(IP-MPLS)第4期工程，以提升既有骨幹光纖系統頻寬。

- 新世代無線通訊技術導入評估，於112年3月31日完成「南部發電廠開關場即時協作系統採購案」決標，運用5G AIoT技術協助現場風險控管，10月26日已進行第1期建置驗收。

- 建立智慧電力平台，整合管理電力用戶之用電供需型態，邁向智慧電業；持續投入再生能源之數據整合及區塊鏈應用相關研究，以順暢接軌國際綠色循環經濟

為強化業務數據分析應用，已建置第一期低壓AMI資料分析平台，並將持續於113年擴充資料內容與分析功能，提供規劃研訂各項業務政策或措施之參考。

(四)精進用戶服務：加強顧客關係管理，提供多元、便利、新穎之服務管道，並持續創新深化服務內涵，善用新科技提供智慧化服務及新穎服務管道，精進需量反應方案、停限電措施及做法，並搭配多元宣傳推廣節約用電及推動節能服務，以提升服務體驗、顧客滿意度及售電競爭力。

- 推行營業櫃檯無紙化系統服務

111年於本公司台中區營業處導入營業櫃檯無紙化系統，開放戶址類異動、用途變更、中間結算及電表勘驗等簡易案件可採無紙化方式辦理，以電子表單取代傳統紙本作業方式，藉此減少紙張及碳粉浪費，樹立綠色環保企業形象。數位資料儲存方式除節省倉儲成本並縮短案件簽核、歸檔及調閱時間，且更加有效保護資料安全，112年無紙化申辦案件數達1萬7,428件。

- 提供多元化用電申請管道

民眾除可以臨櫃、電話或郵遞方式辦理用電申請外，並已開放網路申辦服務，可利用「自然人憑證」及「工商憑證」等電子簽章方式申辦。另亦提供各項申辦項目表格及範例參考，用戶可列印所需表格填寫簽章後寄送本公司當地服務單位辦理，112年全年受理用戶申辦件數275萬7,416件。

- 水電麻吉貼心聯合服務

持續推動「水電麻吉貼心聯合服務」，提升便民服務及公司形象，112年代收跨機關案件共9,687件。

- 網路查詢申請用電進度

為方便用戶瞭解申辦用電進度，本公司網站提供用戶線上即時查詢申請案件處理情形，隨時提供最新供電訊息，以充分落實供電資訊透明化，112年全年用戶使用線上查詢次數達921,485次。

- 台灣電力APP創新加值服務

為提供用戶不受地點及時間限制的便捷服務管道，「台灣電力」APP功能包含用電申請、帳務服務、案件管理、停電報修、智慧電表(AMI)服務應用及服務據點查詢等，並開放超過代收截止日至終止契約前之電費可使用APP繳費，取代以往用戶需親臨本公司櫃檯繳費舟車往返之辛勞，另亦開創APP繳納申請用電的線路設置費與搬家結算電費，縮短案件辦理時程，方便用戶輕鬆享有無時差的服務，112年用戶線上申辦件數共13萬9,938件。

- 推行節約能源

規劃逐步減少紙本電費帳單之印製，持續推廣電子帳單且另提供電子帳單服務系統網站，供用戶即時查詢電費及繳費狀態等，截至112年底止電子帳單服務系統不印寄紙本用戶數共165萬929戶。另紙本帳單提供合併寄送服務，由系統自動合併封裝，以減少紙張消耗及郵遞等碳足跡，截至112年底止減少信封數量約361萬9,035封，節省郵資費用約2,895萬2,280元，平均每月節省郵資費用約241萬2,690元。

- 強化用戶服務

為便利用戶繳費，減少臨櫃等候繳費時間，本公司提供行動支付繳費管道，供用戶24小時隨時輕鬆繳納電費，112年度全年共計149萬6,312使用人次。另提供專屬匯款帳號供高壓用戶及中央機關經財政部國庫署統一撥付者繳費，並由系統自動銷檔產製繳費憑證，提供用戶更優質的繳費服務。

- 設立客服中心

設置北部及中部客服中心，提供24小時全年無休服務，用戶撥打1911專線即可由客服中心提供服務，服務項目包括電費及業務查詢、受理用電申請及供電線路設備報修及用戶意見反映等。

112年北部及中部客服中心服務實績

| 項 目 | 北部客服中心 | 中部客服中心 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20秒內專人接聽服務水準 (目標值≧85%) | 98.37% | 98.28% | 98.33% |

- 企業用戶專人服務措施

為聚焦企業用戶滿足其多元需求，本公司透過專業團隊提供各項優質服務，與用戶建立直接溝通管道、維持良好互動機制，以獲取其認同與信任，藉以提升顧客滿意度，強化顧客關係管理。

112年企業用戶專人拜訪實績

| 集團企業用戶 | 1,000瓩以上 企業用戶 | 其他企業用戶 | 科學園區及 經濟部轄屬工業區 | 高用電行業之 全國性同業公會/工商總會 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 207次 | 4,342次 | 913次 | 60次 | 24次 |

- 高壓用戶服務入口網站增進用戶自主電能管理

配合高壓以上用戶AMI布建完成，提供視覺化分析圖表等多項加值服務，並持續配合用戶需求及資通訊、分析技術進步精進網站功能。截至112年底止，網站之註冊戶數已占全部高壓以上用戶91.7％，且合計契約容量占整體契約容量97.2％。

- 研訂多元電價方案

為解決現行電價非夏月離峰時間不連續(0～6時、11～14時)，增訂「批次生產時間電價」，將離峰用電時間拉長為18小時，且全年均有每度6～7元之尖離峰價差，是目前時間電價中價差最大的方案，可鼓勵用戶善用離峰用電，並增進尖峰用電管理，於112年10月13日奉經濟部核定，自11月1日起實施，提供用戶多一種選擇。

- 精進需量反應方案

為引導用戶節約用電或移轉用電，實施多種需量反應措施，如事先與用戶約定於尖峰時段抑低用電之計畫性調整用電措施(含月選8日型、日選時段型)、供電吃緊時立即降載之即時性措施(保證反應型、彈性反應型)、由用戶自行出價競標決定回饋價格之需量競價措施(經濟型、可靠型、聯合型)以及結合能管系統協助學校智慧節電之校園空調自動需量反應。

- 配合各區營業處推廣需量反應負載管理措施需求，以高壓AMI資料及近年用戶參與情形，篩選112年需量反應負載管理措施推廣目標用戶，截至112年12月底參與需量反應負載管理措施且有實績用戶中，該等目標用戶占32.8%，貢獻實績達96.4%，成效顯著。

- 持續推動自動需量反應，配合「班班有冷氣」高中以下公立學校全面裝設智慧冷氣及能源管理系統(EMS)之政策，於111年5月推出「校園自動需量反應」方案，運用資通訊科技，在兼顧冷氣空調使用及智慧效率用電的情況下，達到聰明節電之目的。截至112年底止共有642戶申請，待命容量達8,440瓩，未來將藉由校園ADR之成功經驗，持續招募不同用戶進行試驗，逐漸將ADR推廣至連鎖超商、電動車充電樁，甚至一般住家，發揮聚沙成塔之效益。

- 112年需量反應負載管理措施申請抑低容量以255萬瓩為推動目標(包含需量競價措施90萬瓩)，除運用大數據分析篩選潛力用戶優先推廣精準行銷外，並由各區營業處成立「節電服務團」，結合本公司各區營業處業務及電務部門同仁組成專責小組，112年主動訪視高壓用戶4,527戶，並盤點整年度預估節電潛力總度數為1萬623萬度，另北中南「節能診斷中心」訪視件數共251件，利用專業儀器量測主要耗能設備效率，提供用戶全方位的節電改善報告。在同仁積極推動下，實際申請抑低容量274.8萬瓩，已達成推廣目標，尖載日112年7月11日抑低系統尖峰負載111萬瓩，對於穩定供電有一定貢獻。

- 為提升用戶節電意識、誘使用戶改變用電行為及建立節電氛圍，本公司持續辦 理宣導作業及創新節電活動：

- 每年針對一般用戶舉辦各項節約用電宣導會及空調節約用電宣導，112年辦理用戶節約用電宣導會1,449場，宣導空調節約用電2,516戶；針對工商業用戶辦理百瓩以上用戶訪問、高壓用戶用電及空調運用技術研討會等，112年辦理百瓩以上用戶訪問4,315戶及高壓用戶用電及空調運用技術研討會合計3場。

- 本公司節電活動自102年開辦以來，已邁入第10個年頭，為推動節能減碳，鼓勵民眾節約用電，規劃透過多元化傳播媒體宣導及本公司年度大型節電活動，讓民眾可以耳目一新。除了大型活動，同步也深入各縣市社區及國小，讓節電觀念可以更全面深入，使民眾了解節約用電之意義，共同關切節能議題，進而激勵民眾起而行，於生活中落實節能減碳，112年節電系列活動分述如下：

  - 原創電寶LINE動態貼圖

為使節電理念深入民眾日常生活，在潛移默化下影響民眾用電習慣，112年度特別規劃以可愛的節電吉祥物「電寶」作為設計主體，推出一套日常實用的電寶LINE動態貼圖，讓電寶陪大家一起節電愛地球，總觸及人數為549萬人次 (10月31日上架，免費下載期限至11月30日止)。

  - 節電應援中

本活動執行期間為6月21日至6月22日，於臺中洲際棒球場舉行，台電首次跨界聯手擁有廣大棒球迷的中信兄弟隊，在臺中洲際棒球場打造棒球節電互動關卡，結合節電知識再搭配攤位互動遊戲整體與棒球賽相輔相成。用不一樣的方式來體驗節電，一同落實節電行為，活動參與人數約1萬2,771人次。

  - 節電救生態

本活動執行時間為7月8日至7月22日，於臺北市立動物園教育中心地下迴廊舉行，與臺北市立動物園合作舉辦為期兩週之「節電救生態」主題特展，本次展覽融入動物園生態概念，打造極端氣候氛圍之體驗展區，民眾置身其中彷彿身歷其境，並設置視覺、聽覺、觸覺3大情境式體驗區，讓大小朋友都能分享節電知識、學習聰明節電行為，活動參與人數約9萬1,397人次。

  - 節電闖天關

本活動執行時間為10月14、15日及28、29日，於臺南關子嶺風景區舉行，搭配關子嶺溫泉美食節舉辦「節電闖天關」實境解謎遊戲及真人版大富翁節電課，以節電概念為主軸，於解謎關卡中巧妙融合了不動明王廟、壁畫和天梯等在地景點，另外還設有隱藏關卡、真人NPC增進遊戲趣味性，挑戰民眾的解謎力和節電力，活動參與人數約1萬2,000人次。

  - 節電眷村趣

本活動執行時間為11月4、5日，於高雄鳳山黃埔新村舉行，與「2023高雄眷村嘉年華」合作，在黃埔新村首度打造超萌節電吉祥物「電寶的家」，不但整體屋舍布置充滿濃濃50年代眷村風情，更運用象棋、釣瓶子等童玩概念設計多種古早味節電遊戲關卡，並搭配台電冰棒、電寶周邊商品、紅豆餅及彈珠汽水等好禮，邀請民眾穿越時空來場懷舊之旅，活動參與人數約5萬人次。

  - 校園節電宣導推廣活動

為增加與學童面對面的機會，讓節電理念能深入校園，持續辦理「校園節電宣導推廣活動」，以國小中年級學童為主要推廣對象，除現有2款節電桌遊─「節能電網王國」與「瘋狂節電心臟病」，更設計戲劇「節能電寶的冒險」與魔術教學「神奇節電魔法」全新教案2款，透過具趣味且互動性高的活動形式，期望能讓更多孩童輕鬆學習不同節電相關知識，使節能教育得以向下扎根。112年度舉辦校園節電宣導推廣活動共100場宣導場次。

- 針對夜尖峰增訂彈性方案

因應再生能源併網後夜尖峰淨負載突增，以及5月(早熱、乾旱)與10月(空污降載、秋老虎)備轉容量偏低情形，故擴大高壓用戶夏月電價期間，並調整既有方案抑低用電時段至傍晚日落後，提供用戶2、4、6小時的夜間時段減少用電選項及電費扣減，截至112年底止有689戶約113萬瓩申請。

- 發展儲能提升再生能源可調度能力

配合政府政策，為鼓勵再生能源義務用戶設置儲能履行義務，同時提升該等設備利用率，本公司於112年7月實施「再生能源義務用戶儲能需量反應試辦方案」，並招募2戶(義務裝置容量1,739瓩)參與。

- 為因應電源不足時期確保供電系統安全，以及保障用戶用電權益與公平性，相關精進停限電措施及作法如下：

- 精進分區輪流停電機制，全面檢視饋線執行原則及停電組別，檢討各組輪停頻率並確保區域間負載平衡與執行分區輪停之公平性

考量區域間負載平衡及執行緊急分區輪停之公平性，對於分區輪流停電順序，由A組至F組六組饋線，依AB、CD、EF兩組為一單位輪流實施。本公司每年辦理供電饋線檢討，目的在重新統整全國各饋線資料、檢討組別分布及確認重要設施用戶，112年度饋線檢討已於3月17日完成。

- 落實輪停在地通知機制，強化各地區處與地方政府、媒體、村里長之聯繫。

- 為因應電源不足時期確保供電系統安全，本公司每年於夏季用電高峰前辦理全系統計畫性停限電作業演練。模擬執行分區輪停時各區營業處在地通知機制，強化聯繫當地縣(市)政府、交通大隊、交通管制工程處、新聞媒體及各村里辦公處，必要時建立通訊軟體群組。112年的全系統計畫性限電演練已於4月20日完成。

- 持續檢視重要民生設施及人命安全維生系統之供電饋線。

- 檢視並調整重要民生設施不納入輪流停電組別機制，本公司除每年度檢討外，亦請各區處於異動時依規定確實填報。

(五)增進財務效能：模擬轉型之母子公司財務最佳化條件，持續掌握能源結構改變對經營成本之影響，並爭取透過電價合理反映成本；加強財務管理、合理管控資本支出、降低燃料供應成本及密切注意資金市場變化，並於財務安全前提下，靈活調度長短期資金，以提升資金運用效率；以前瞻思維，提高公司資產使用效益並開發能源相關新事業。

- 精進分離會計報表編製

精進檢討各業務部門收支歸屬，據以編製111年輸配電業分離會計報告，業經會計師查核簽證，並報能源署備查。

- 爭取電價合理反映經營成本

- 經濟部已依電業法訂定公用售電業電價費率計算公式與調整機制，並於106年11月6日完成公告程序，依其規定，電價每年檢討2次，原則每年4月及10月檢討調整電價，並由經濟部召開電價費率審議會，審定電價費率及其調幅。

- 受俄烏戰爭影響使112年國際燃料價格仍處高檔，本公司經營壓力仍大，審議會在考量照顧民生、穩定物價及降低用電衰退產業衝擊後，決議於4月調整電價11%，調整後之整體平均電價為3.1154元/度。除電價調整外，政府亦採行綜合性方式，如增資、特別預算挹注等，以支持本公司財務。

- 合理管控資本支出

- 逐年檢討全公司資本支出規模及資源分配優先順序。

- 落實工程預算節約措施：每年6月及12月清查標餘款及施工期間利息剩餘數，及時公告一般建築及設備計畫節餘款情形。截至112年底止，專案計畫標餘款收回501億元；專案計畫施工期間利息剩餘數收回46億元。

- 降低燃料供應成本

- 燃氣採購部分：

中油公司為國內唯一天然氣供應商，本公司發電所需天然氣均向中油公司採購。由於中油公司液化天然氣採購成本受到國際油價走勢影響甚大，本公司每月收集國際油市資訊逐月對價格進行檢討，若判斷中油天然氣牌價走勢與油價走勢有明顯差異時，則向經濟部反映。俾使天然氣採購價格能與國際市場走勢一致。

- 燃煤採購部分：

密切掌握112年度國際燃煤價格走勢，以及靈活運用每一長約+/-20%買方數量彈性選擇權；並成功開拓新煤源(哈薩克)，提升標案競爭性，均已有效抑低112年度購煤成本。

- 加強財務管理，提高公司資產使用效益

- 被占土地之清理及收回

本公司對於被占土地均積極催討收回，如催討無效，則提起訴訟或研議採出租、出售等方式處理，每月並將被占地處理情形彙報國營會列管查核。自93年起列管之16.89公頃，經積極清理結果，占用面積已大幅下降，至106年僅餘高雄區處後方3筆土地，並於112年2月全數完成變賣結案。

- 加速清理不適用或閒置不再使用之資產

112年度出售及產權換出土地共58筆，面積7,741.29㎡，出售價款計1億3,219萬8,557元。

(六)提升人力價值：因應電業、能源及數位轉型，依未來業務精準招募人才，落實核心能力培育與傳承，亦持續加強專業電力技術相關訓練，另強化主管選才能力及工具，輔以員工輪調歷練與跨界交流方案，發掘及培植跨域整合人才，並提高人力運用效能及合理控管人力成本。

- 精準招募人才及加強專業電力技術相關訓練

- 112年度預算員額數3萬304名，實有員工人數2萬8,213名，為因應電業、能源及數位轉型，本公司以單位需求聚焦專業電力技術訓練，並透過做中學、公司內外部訓練等，將現有人員養成即戰力人才，並逐年遞補更新人力，以利新陳代謝與經驗傳承。

- 因應專業人才需求規劃多元招考類別，依單位需求新增大學及研究所獎學金甄選類科，如112年新增煙氣淨化處理、低碳發電鍋爐材料應用及研發創新管理等類科，羅致所需前瞻性技術人才，並配合能源轉型及淨零趨勢，持續運用特殊羅致管道精準招募人才。

- 本公司新進職員實習期間，除透過「新銳學習營」了解企業文化、各事業部/單位業務等，另由各單位依擬派工作訂定實習輔導計畫、擇定導師並辦理定期考評，期建立正確態度、提升業務執行力，強化團隊精神；新進僱員部分，養成班課程包含學科講解、技術實習、生活教育及體能鍛練等，期充實電力專業知識及熟練電力專業技能，培養正確工作態度與鍛練強健體能，並從生活管理落實工安理念。112年度起綜合行政人員逕依甄試總成績分發單位工作訓練，電力技術人員分別赴各訓練中心接受養成班訓練。

- 為使新進人員培養專業知識與技能、建立良好之工作態度、加強對企業倫理法則之認知，本公司設置導師制度。由各單位遴選績效優良、學養俱佳、敬業樂群、並具輔導熱忱及足堪新進人員表帥之同仁擔任導師，同時提供導師專業訓練以輔導新進人員，期達成台電一家之企業文化，112年於北、中、南各區辦理5場次「導師訓練課程及分享座談會」，111年度「優良導師選拔」計有102位導師獲選。

- 落實核心能力培育，強化主管選才能力及工具

- 為落實電力核心技術及經驗傳承，各單位除教授電力專業知識以傳承核心技術外，另以建置工作訓練手冊及工作教學影片等方式，保留核心知識與技術，同時倡導企業核心價值及型塑組織文化，提升人員對公司的向心力及歸屬感。

- 為培育核心技術人才及提升人力素質，依人才培訓體系於訓練所及各訓練中心開辦在職專業及養成訓練班，112年度開辦各類訓練班共計488班。

- 112年度派員出國人數計有開會77人、考察5人、洽公18人、實習88人、海外承攬1人及駐外工作2人，合計191人。

- 積極推廣證照制度，提升技術能力，輔導員工取得與工作相關之各種證照，112年度本公司計有6,769人次取得各項證照。

- 持續充實「台電網路學院」課程17類達1,391門，並設置行動學習APP，相容行動載具，支援平板及智慧型手機，提供員工更具彈性且便捷之學習環境。

- 運用外部訓練資源增進主管人員管理知識及提升發展潛力，辦理鷹翔計畫選派符合資格人員參加公司外研習課程，112年核派研習人數93名。

- 辦理評鑑中心(AC)才能發展活動3班次，共90位中階人員完成測評，並依當年度測評之管理職能弱項開辦2班管理職能培訓班，以強化開拓創新、團隊領導等2項職能，共68位完成參訓。

- 為強化主管識才工具，透過盤點關鍵職位，評定具發展潛力人員，並彙集靜態及動態資料，建置潛力人才庫，以發掘優質人才，112年度各單位評定具發展潛力者共計2,751名，約占全公司人數9.8%。

- 員工輪調歷練與跨界交流方案

- 為強化各級主管人才之工作歷練，由各單位針對個人能力、專長、發展潛能及未來職能需求與缺口等綜合考量，計畫性實施輪調，從實務歷練增進儲備人才各項專業、領導、溝通與管理等能力，以因應內外環境之挑戰，並達訓育合一之目的，111年底基中階主管人數共4,781名，112年度基中階主管輪調達1,757人次，輪調比例計36.75%。

- 辦理高階人才管理知能(TPC EMBA)研習班，使本公司各單位高階人員建立橫向交流溝通管道，並邀請業界知名人士進行專題演講，以及學者主講共7門52小時管理課程，此外亦安排6小時異業參訪，以汲取業界經營管理相關經驗。

- 合理管控人力成本

- 為合理管控用人費用支出，分別從預算編列(低於前三年度平均用人費率)、落實責任中心制度、合理管控加班費與加給津貼，以及加強人力運用等方面進行管控，以提升用人成本效益。

單位：千元

| 112年 法定用人費預算 | 112年實績 (內含之績效獎金係提列數) | 用人費率 |
| --- | --- | --- |
| 34,147,003 | 33,699,864 | 4.32% |

註：用人費及用人費率均未包含退休及卹償金、資遣費。

- 經落實各項用人費控管措施，本公司業務雖仍持續成長，惟用人費率仍控制在合理範圍內(詳如下表)：

| 年度別 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用人費率 | 5.51% | 5.31% | 5.08% | 4.32% |

註：用人費率未含退休及卹償金、資遣費。

(七)落實職業安全：為確保人員及作業安全並推動健康職場，運用智慧科技加強現場安全關懷，持續辦理危害辨識及相關職安教育宣導，要求各層級落實職安管理、堅守崗位及發揮職責，營造紀律、關懷、健康與安全工作環境。

- 推廣監控系統等相關科技

(1)移動式工地即時影像系統(CCTV)攝影機設置路數達約660路，透過對風險較高工程進行即時關懷及輔導，防止人為疏失所導致事故，進而強化作業環境安全。

(2)112年10月12日災害專案會議中，決議俟整合各系統對工安管理APP需求後，另行開發一套系統供各單位使用。

(3)辦理CCTV人工智慧影像辨識工安管理系統採購，於既有CCTV導入結合AI影像辨識技術，主動偵測缺失發出警示，達到工安智慧監控管理。

- 落實各層級之職安管理及關懷照顧

- 妥善規劃健康管理，增進員工身心健康及關懷照顧：

- 配合勞工健康保護規則之修訂，僱用護理人員共49個單位，聘僱特約醫護人員辦理臨廠健康服務共66個單位，以促進員工身心健康及關懷照顧。

- 全公司員工健康管理場次統計共約1,162場次。

- 各單位依工作特性規劃舉辦各項安全衛生教育訓練共計4,144班。

- 因應各單位需求，委託外界訓練機構辦理各項工安法定訓練，以符合法令規定，共計2,787人參訓。

- 辦理防止火災爆炸安全設備功能查核作業計49個附屬單位，並追蹤其缺失改善完成，以提高人員及設備安全。

- 配合危險性機械及設備使用單位之現場需求辦理定期檢查，112年度執行危險性機械及設備之定期檢查共計1,469座。

- 辦理安全衛生、機動、例假日、夜間、星級評定、事故專案及邀請第三方專家學者工安查核及年度績效查證共計233梯次；運用CCTV辦理工地即時關懷共248梯次。

- 抽查各單位承攬商違反契約安全衛生規定違規講習辦理情形，每月1單位，共計12單位。

- 召開職業安全衛生委員會議計5場次、工安業務檢討會議計2場次。

- 配合勞動部及縣市政府辦理職安宣導活動及座談會共計3場次。

- 輔導10個單位(含人員)參加勞動部「推動職業安全衛生優良工程金安獎」、「推行職業安全衛生優良單位及人員選拔」、「選拔推動職場健康服務績優單位及人員」及衛生福利部「績優健康職場選拔」，共計9個單位(含人員)獲獎。

(八)轉型電力集團：因應電業法修正通過，在確保穩定供電及能源轉型順利前提下，以「固根本」及「求發展」為核心思維，組織安定、財務健全、營運有序及期程合理為策略目標，審慎擘劃集團發展藍圖，依法完成轉型為控股母子公司，穩健轉型電力集團。

- 因應電業法修正要求及電業經營環境變化，考量台電公司須持續於穩定供電與維持市場良性競爭間，追求集團最大效益，爰以「固根本」與「求發展」兩大主軸，作為轉型電力控股集團之核心思維，穩健推動於法定期程內轉型為控股母公司，其下成立發電及輸配售電公司，並擘劃集團發展藍圖，朝「成為卓越且值得信賴的世界級電力事業集團」願景邁進。

- 固根本

身為國營電業集團，對於國家穩定供電、淨零轉型、電業發展等政策目標，擔負重要角色。未來，台電集團之發電公司及輸配售電公司，將各就其業務範疇，力求完成法規要求義務，控股母公司則扮演策略協調角色，整合旗下子公司，協力完成台電集團任務。

- 求發展

- 電業法已全面開放再生能源購電選擇權，面對日趨增多之民營業者加入電力市場，台電集團除鞏固現有本業外，亦須以更具效率及彈性之方式，結合外部資源，開拓新成長領域，俾利集團永續發展。

- 台電已積極辦理國際電業交流合作及拓展事業觸角，勾勒集團國際化、高值化與多角化之發展，俾持續創造成長動能；並設計未來母公司具備集團政策制定、策略協調及資源整合功能，採「戰略管控」模式對子公司進行管控，以兼顧集團綜效與事業彈性；另透過子公司董監事派任、策略目標體系、人事組織、風險管理、預決算及會計、內部稽核等，建構有效治理架構及制度，俾整合集團力量，創造經營綜效。

- 行政院業於112年3月核定本公司轉型展延至115年1月1日施行，本公司將在強化供電韌性及確保供電穩定之前提下，擘劃淨零轉型路徑上之最適組織型態，持續辦理轉型準備，並於過程中與工會及員工充分溝通，以利政策目標之達成。

- 發電公司部分

有關小離島電廠代操作議題，經發電與配電部門多次研討獲致共識，相關具體作法及管控規定等，已納入本公司「內部廠網分工實施要點」，並於112年4月20日發布實施。

- 輸配售電公司部分

- 因應電業法修正通過，以責任承擔與集團發展為思考核心

- 106年電業法修正通過後，開放綠電先行，為提升用戶服務品質，增加用戶黏著度，除提供企業用戶專人服務外，並透過電力專業儀器的量測，提供用戶節能診斷服務。

- 擘劃數位發展策略藍圖，期以推展數位基礎建設、數位營運管理、數位應用服務及數位創新價值等4個面向，對內達成營運成長，對外滿足顧客需求。

- 配合政府能源政策與電業經營環境變化，能源系統規劃逐步由傳統集中式電網轉變為分散式電網系統，面對多元之電源結構挑戰，戮力使輸變電工程如期如質完成，並妥善研擬各項再生能源併網配套措施，以強化整體電網韌性，提供穩定可靠的電力。

- 為因應再生能源發電業、再生能源售電業或自用發電設備等三種業者成長加速，積極培養相關核心技術，承辦電能轉供與併網型直供業務、儲能設備等專業技術，以及負責電力代輸輸電規則與代輸費率公式之研討及修訂。自109年5月正式首次轉供五家業者，統計至112年底共計98家業者辦理申請，轉直供度數共計37.85億度。為因應未來大量轉直供服務申請案件及流程，已委託研究，俾持續強化精進計量平台功能、整合智慧電表系統及作業流程優化，配合各種轉直供態樣設計計量方式，簡化各作業程序達一致性，以利綠電交易市場轉供所需。

- 由於再生能源近年大幅增加，為確保「穩定供電」、「提升輸電效率」及「增加輸電安全」，輸配電網亟需整合電網資訊，逐年積極導入符合國際資通訊標準(IEC61850)之自動化設備，達到變電所輸電設備間即時運轉資訊交換，未來為便於與其它應用系統結合，藉由汰換為IEC61850設備，著力於強化電網韌性，於112年完成13所既設變電所建置IEC61850，以及完成1所新建工程之IEC61850建置，逐年建構起兼具效能與穩定性之智慧電網。

- 因應電業法修正及再生能源發展，為確保電力系統安全穩定，滿足電力調度之發展需求及落實公平、公開、經濟等調度原則，本公司於108年起委託各項研究案並辦理相關訓練課程等，以提升同仁專業能力及核心技術。乃至經濟部110年6月29日發布「電力交易平台設置規則」，110年7月1日正式成立電力交易中心，110年10月6日「日前輔助服務」市場試營運第一筆交易成立，110年11月15日「日前輔助服務」市場正式營運，日前輔助服務市場具即時、彈性特點，可協助每日電力供需平衡調節；另配合法令及系統需求，電業管制機關於112年8月17日核定本公司「電力交易平台管理範及作業程序」修正內容，並自112年10月1日起正式施行，新增「電能移轉複合動態調節備轉容量」商品，利用併網型儲能設備具快速反應與可大量儲存電能之特性，協助調節尖離峰時間的負載平衡，助益電網穩定。

- 審慎擘劃發展藍圖，俾強化事業體競爭力

為因應轉型後集團內各公司可能衍生界面及法遵事項，持續研究小離島電廠代操作模式、購電作業規劃、AMI資料所有權暨收費制度等議題，未來仍將持續就推動轉型可能衍生之界面問題進行研討，以穩健推動轉型作業。

(九)深化社會責任：持續深化社區公益關懷活動，強化與社會共生共榮夥伴關係，連結永續發展五大圖像，建立企業與社會認同之永續價值，從電力業營運核心出發，促進綠色科普教育、推動文化資產保存活化，進而深植台電企業社會責任實踐者之印象。

- 深化社會關懷活動，持續辦理多項公益計畫及公益活動

- 希望種子計畫：本公司自94年以來，每年提供設籍於台東、花蓮及屏東的清寒原住民大專生暑期返鄉工讀機會，減輕學費負擔。每年約提供75個暑期工讀的機會，112年活動觸及大專生68人及服務學童320人，以深耕原鄉為宗旨，不僅提供學生自我實現和成長的機會，更能透過計畫的參與，強化與家鄉的連結，回饋原鄉。

- 火金姑兒童閱讀計畫：本公司自96年以來，在花東等偏遠地區成立多處兒童課輔班，透過校園巡迴行動書車、暑期閱讀成長營及歲末小天使群英會等活動提供弱勢學童課業相關協助與資源，減低因城鄉資源差距造成的學習落差，幫助學童提升其知識和技能，更藉閱讀及才藝活動提升學習興趣、發掘潛力，112年共計服務約4,500人次。

- 為愛發光台電銀髮關懷活動：本公司自94年以來，電廠或營業區處每年於年節前後會邀請獨居老人圍爐用餐，並安排買年貨及幸福宅配；讓獨居老人歡喜過年，善盡社會責任。112年因應疫情降低群聚風險，改採陪伴長者採買年貨、致贈年菜、禮品提貨券及生活用品、協助居家整理等方式取代過去歲末圍爐活動，參加者計約4,000餘人。

- 睦鄰工作：依據本公司「促進電力發展營運協助金執行要點」及經濟部依電業法訂定之「電力開發協助金運用與監督管理辦法」規定，112年度促協金及電協金實績2,964,967千元(其中費用支出2,474,590千元，資本支出490,377千元)，主要係補助地方政府辦理、或受理專案申請辦理公共建設、生活扶助、公益及社福活動等。

- 舉辦其他公益活動：

- 112年與臺中市葫蘆墩國小「糖葫蘆劇團」合作，辦理2場次能源科普戲劇「重返伊雷翠克山」展演活動，邀請台中發電廠及通霄發電廠周邊小學共約1,400名師生參與。

- 落實主動關懷發電設施所在地之弱勢族群、婦幼、老人、殘障及急難救助等社福事項；另結合社區發展特色，作好環保、景觀、綠化等工作，協助促進地方發展，積極參與社區活動，加強與社區民眾互動，爭取各界支持本公司各項電力建設及營運。

- 協助發電廠周邊地區各級學校莘莘學子之獎助學金，另針對家庭發生重大變故之高中職及大專學子提供特別助學金予以協助，以獎掖優秀及家境清寒學生，並落實公司對社會關懷之責任。

- 配合地方申請協助推動一鄉一特色產業、民俗節慶及體育文康等大型活動，並於活動中宣導本公司電力開發及節約能源業務，亦可促進地方產業、觀光及文化等事業發展，以提升公司企業形象。

- 藉由「源」雜誌篇幅，112年度報導「臺北故事」、「中部故事」、「臺南故事」、「電協會20周年特刊」、「強化電網韌性故事」及「水力發電故事」等專輯，以彰顯本公司關懷社會之熱誠。

- 針對年度重大議題行銷溝通，傳遞正確能源知識

- 台電自有傳播通路行銷溝通：

- 於YouTube「台電影音網」頻道製播影片，內容涵蓋公司重大政策宣導、最新訊息及重要能源知識等，112年累計觀看約565萬人次。

- 於FB經營「電力粉絲團」，以圖卡形式宣導公司重大政策、最新訊息及節電、用電安全等相關知識，112年累積觸及約3,580萬人次。

- 台電官網112年累積觸及約1,080萬人次，並針對公司政策及重要議題製作多式一頁式主題網頁。

- 台電月刊除報導公司重要政策，並佐以企業形象、能源轉型、綠色能源、科技及環保與人文等議題，記錄公司歷史與光榮，探索電業經營趨勢與視野，增進與公司同仁及社會大眾之溝通。112年陸續有屏鵝公路、電動車充電樁、儲能、生態、需量反應、科普、淨零、電網強韌及燃氣橋接等多元議題，共計150則報導，每期紙本發送7,500本，網站單則最高逾1萬次點閱。另「來電聽聽」Podcast節目，將月刊精華內容轉化為聲音形式，每期擇封面故事及「電力與生活」單元一主題，製作兩集Podcast節目，透過聲音形式讓數位時代讀者可隨時隨地運用手機等科技工具收聽，共計24集，平均每則約4,000次收聽。

- 媒體廣宣合作

- 透過電視媒體託播、論壇、雜誌及網路廣編稿等露出等形式，對外溝通公司重要議題如電網強韌、淨零、儲能、燃氣橋接及飛鳥電廠等，112年度計22案，包括：節電、瓩設計獎及飛鳥電廠等議題託播宣傳，於高捷每日30萬人觸及、信義商圈每日約10萬人觸及、於轉運站每日至少3萬3千人觸及。另於112年10月安排總經理出席遠見峰會，與談「新能源X新科技 迎向高成長期」一題，對外溝通本公司淨零及能源轉型目標，於遠見官網露出「小額綠電」、「批次時間電價」2則數位廣編，其中「批次時間電價」上架3日已破萬人點閱。

- 「POWER心動力plus專題影音製播」以台電「綠色、科技、智慧」、「企業人文」或「運動公益」為主軸，製作3～5分鐘影音專題，於電視新聞台播出及Youtube頻道上架。112年共製播24集(平均收視率約0.75)，議題緊扣台電業務宣導需求，如需求面管理介紹、竹園超高壓變電所，收視皆高達1.11；大安洞道近3萬點閱次數及仁澤地熱超過2萬點閱次數，上線至今網路累積觀看次數超過18萬，並以長尾效應持續累積中。

- 安排媒體參訪電力設施或交流訪談：為推廣公司重要電力議題與業務，除搭配各項亮點成果與工程里程碑，安排記者參訪公司電力設施；亦就公司重點業務舉辦媒體交流座談。112年共辦理9場次，媒體計有166人次參與。

- 透過電力教育溝通活動，傳遞正確能源知識

- 校園電力科普宣導活動：

- 「我愛地球媽媽行動故事教育推廣活動」：本公司自100年開始辦理，針對幼兒園4〜6歲幼童，以巡迴劇場說故事的互動方式，傳遞用電安全及節電愛地球的觀念。112年至本公司北、中、南各大電廠、變電所、服務所鄰近幼兒園等辦理63場次，觸及約6,300人次。其中辦理3場分別與台中中友百貨、高雄統一夢時代購物中心及衛福部北區兒童之家與真善美基金會合作的公益場次，不僅達到傳達幼兒節約能源愛地球的觀念外，更深化連結外部組織、政府單位及地方里長之良好關係。

- 「綠能科普教育與品牌展覽活動」：為推廣能源教育及電力科普知識，除配合辦理各類科普教育活動外，亦主推5場校園推廣，建立綠能教育的對話與思考，及12場綠能教育主題活動。包含112年6月於科教館參與「2023年greening style 啟動綠實力園遊會」，接觸親子客群逾2,000人次，推廣再生能源與永續議題；112年8月參與臺灣大學永續辦公室主辦之淨零碳排科技國際競賽，以「淨零之路的創意與實踐」為主題，安排公司專家演講及規劃展示攤位，展出淨零路徑與離岸風電相關內容；112年10月參與國科會主辦科普環島列車，以電幻1號所永續教案教具為主體，培訓高中生電幻種子，於列車授課；112年10月與傳播設計科系三校 (大同大學媒體設計系、明志科大視覺設計系、中國科大視覺設計系)舉辦「淨零視界電幻同行」攝影比賽，透過入校演講，讓學生理解綠能議題，再以徵件競賽方式邀請學生主動參與，得獎作品於電幻1號所展出；112年11月參與「第四屆臺灣科學節」，走出雙北地區，於科博館科學市集安排介紹電幻1號所及互動遊戲，持續拓展展館知名度、溝通淨零永續議題。

- 「綠能科普影音製作與數位行銷」：包含22支電力議題影音「電幻報你知」系列，透過每月發布1支影片，透過展館平台分享電力議題、專業人士訪談、綠能活動紀實及季節主題等傳遞電力知識，平均單支觀看約800次。另規劃12支綠能教育主題影音「電幻無處不科普」系列，將每月「電幻報你知」內容，延伸至電力現場，由台電專業主管或第一線同仁進行綠能知識分享，並搭配綠能科普主題活動進行內容宣傳，規畫主題包含校園班班有冷氣、EMS能源管理系統、校園用電安全等，112年底開始，陸續於平台露出。同時擴大本館Youtube、FB及Line社群媒體數位行銷，溝通公司重大能源議題與再生能源科普，目前Youtube粉絲數量約850人；FB粉絲數3.7萬人，年增4,000人以上；Line社群亦有3,000人以上的粉絲數。

- 校園電力科普通識課程合作：本公司致力傳遞正確能源知識，並主動進入校園宣導。為與大專院校師生面對面溝通分享，與臺北市立大學通識教育中心合作，辦理通識課程「環境變遷與永續發展」，希藉由能源轉型、電網強韌及淨零碳排等電力關鍵課題，結合永續發展作為課程主軸，提升學生能源與永續素養。本課程於北市大博愛校區開設，於112學年度第一學期每周五上午第3～4節課舉行，共18週，共有55位大一至大四學生選課。課程內容涵蓋能源科普(各類發電方式與應用、電力系統與調度、電力需求管理)、電網強韌與智慧化、電力邁向淨零碳排，及電力與環境共生案例，依各週課程內容請具相關專業之主管級人員或代表赴校分享，另安排參訪電力交易中心及板橋新民配電變電所。

- 瓩設計獎創意競賽：112年第23屆以「Re」概念為主題，呼應能源轉型、淨零永續等議題，透過傳達設計、多媒體設計及創意品設計三大類向全國高中職及大專院校學生與社會人士廣徵創意。傳達設計類首徵資訊圖表(infographic)設計，期以設計傳遞電力、能源知識。本屆共辦理25場推廣說明會，觸及70所學校，超過1,800位學生及社會人士參與，總徵件數達2,115件。112年6月30日舉行頒獎典禮，邀請業界評審及學界代表等共同揭獎，得獎作品亦於6月30日至7月30日在台電大樓一樓大廳展出一個月。

- 本公司實體展示場域體驗溝通：「電幻1號所」112年度以「來Fun電」、「來充電」為品牌溝通主軸，擴散綠能教育品牌價值及深化與社會之溝通，同時運用永續綠能教案、教具工作坊、座談會、館際合作、策展等多元推廣提高展館能見度，如：112年9月「綠燈泡：新銳設計展」，挑選「新一代設計展」中四組與電力議題密切相關的團隊，展示地熱、電動車、高架電纜及電學桌遊四類主題，讓大眾近距離了解電的創意；112年11月份辦理「節氣永續之旅：草莓立冬饗宴」活動，透過綠色餐飲指南 Green Dining Guide，分享使用當季食材，邀約民眾參與製作在地甜點，提倡永續概念，同時分享溝通在地發電就近使用的理念。於重要關係人面向，接待立法院、外交部等產官學界利害關係人，於本年度來館人次突破7萬人次/年，自109年營運至112年底，已逾20萬餘人參訪。

- 「台電科普知識手冊」專案：以深化電力教育、提供電力場域溝通素材為出發點，鎖定國中生以上族群為溝通對象進行規劃。透過外部專業團隊以資訊設計方式，將電力議題轉譯為淺顯易懂的圖文，透過5冊共50題QA，羅列民眾最好奇、最常詢問的問題一一解答，內容涵蓋電力知識總論、再生能源發展、電力交易與用電調度、儲能技術與智慧電網、火力電廠轉型與淨零減碳，首刷印製1,000套，另製作電子版及簡報版供內外部下載運用，提升宣傳力道。

- 「島·電生活」特展推廣計畫：111年本公司獲邀首度與國立臺灣博物館聯手舉辦本特展，為讓更多民眾走進展間，112年特規劃推廣計畫，以「百年共好－再生能源的復甦」為主軸，於112年至113年2月24日舉辦三大系列活動：導覽暨電廠體驗走讀5場、分享座談會2場、島電科普班12場，讓民眾認識本特展及相關電力故事，並延伸理解能源科普知識，活動推廣期間含實體參與及線上宣傳(7則社群貼文)觸及估計共約1萬5,000人。

- 推動文化資產保存活化

- 為深入電業文化資產保存，本公司於112年度辦理電業文物清查共400案、水力發電主題耆老口述歷史訪談共16案，「臺灣電力產業文化路徑規劃調查研究案」更榮獲112年第16屆文馨獎文化永續發展獎肯定。

- 續為活化應用過往電業文史調查成果，透過電業場域活化及串聯整合在地與各方資源，於112年推動「新店溪水力X電業文化走讀」活動規劃，藉由主題式的一日走讀活動邀請民眾探索電業發展之歷史紋理，與對電業歷史文化之認識，利用電業文化與地方資源整合，同時保存、活絡在地資源。

- 為聚焦本公司未來永續發展方向，具體規劃永續發展作為，係設定五大永續發展圖像「永續電力提供者」、「智慧電網領航者」、「智能生活服務者」、「友善環境行動者」及「企業社會責任實踐者」，對接聯合國SDGs與台灣永續發展目標T-SDGs，向下展開十大路徑，同時透過每年滾動檢討之未來經營策略，擬定本公司公司總體策略、行動方案及具體作為，成為台電永續發展依循的重點工作，符合國際永續發展趨勢，亦積極面對當前課題，持續落實永續發展。

四、關於供需配合者：

(一)確保穩定供電：落實設備操作標準作業程序，強化設備運維措施與管理配套，定期進行設備點檢維護及汰舊換新，如期如質完成機組大修；配合政府能源轉型政策，優先擴大再生能源開發、積極推動燃氣計畫及自建天然氣接收站；因應氣候異常、社會因素及電力結構變化，重新檢討再生能源負載預測、用電預測、機組歲修排程、夜尖峰電力調度及需求面管理等措施，確保電力穩定供應；設置風險管控專責單位，加強跨單位協調，澈底發掘系統性風險，強化各項風險控管措施，落實分級查核機制。

- 落實設備操作標準作業程序，強化設備運維措施與管理配套

- 本公司於111年3月29日增訂輸供電事業部「供電單位各級主管風險管控實施要點」，配合走動管理同時實施風險管控查核，對工作現場施工方式、作業工具仔細查察，發掘潛在風險：另於112年7月4日修訂輸供電事業部「變電所內橫向溝通工程安全管制作業標準程序」，加強各單位變電所內工程(包含工程單位、運維單位及試驗單位)之管理及橫向連繫。

- 電廠各項操作皆依照相關標準作業程序，且303事件後水火力電廠也依發電處指示將相關操作程序書精進，皆符合發電處要求。

- 有關強化設備方面，每月電廠皆會提報「水力機組風險改善及因應措施管控表」，針對電廠之潛在風險進行改善及預防。

- 再生能源部分持續透過大數據應用系統進行設備故障預兆診斷及優化維修排程，以維持設備高可用率。

- 核能部分

- 依工作領域設定設備操作標準作業程序書，規定執行者須依其內容確實執行，落實自我查證，對設備執行雙重確認再操作、與工作同仁執行三向溝通正確了解指令及將執行之動作，注意設備操作步驟細節順序，工作中遇到感知即將發生的危險、警信、不確定(困惑或懷疑)，用質疑的態度先暫停工作，澈底解決問題或完全澄清後，再繼續工作，以落實核安文化。另主管或執行者於工作前執行工具箱會議(TBM)，確認人員及設備安全，並定期派員查核現場工作；於工後會議鼓勵同仁參與討論工作程序不足處，定期修正以精進作業程序書。

- 持續執行核能發電廠處團隊治理、監督、支援、執行(GOSP, Governance, Oversight, Support, and Perform)管理模式作業，每日正副主管開會檢視各廠請修單並進行追蹤。

- 訂定維護績效指標燈號，指標項目分為6大類，即預防保養時效指標、設備維護之可靠度指標、請修單時效性指標、防範異物入侵指標、發生工安/輻安事件之件數、人員與包商電廠設備維護精進自辦訓練指標，其中4項為先行指標，以先期發現維護弱點；另針對微小人因件數統計分析，以期增進人員安全、預防設備維護缺失之效果。每月統計燈號結果，對於非綠燈之燈號，依嚴重程度加強治理作為，俾能確保核能安全穩定運轉。

- 定期進行設備點檢維護及汰舊換新，如期如質完成機組大修

- 依年度計畫積極辦理完成112年度核能、火力、水力、複循環等各電廠共70部機組(核能2部、火力11部、水力10部、複循環氣渦輪機組26部、柴油機21部)之大修、檢修(含民營)。

- 積極配合公司年度電廠大修排程計畫，降低營運成本，提升修護品質，推動「結合人力資源共同完成電廠維修作業」方案，修護處自有人力，北、中、南三處靈活調度，彈性運用，並結合電廠人力與協力商人力資源共同完成電廠大修作業，有效縮短大修工期，降低營運成本，提升競爭力。

- 水力電廠每年皆會提報未來4年之大修工作及重要設備更新之計畫，如電力系統允許，電廠皆依調度處指令按時辦理相關計畫。

- 發電機組執行大修工作之餘，也配合公司能源政策進行設備汰舊換新，如更換新型之氣渦輪機燃燒器等，112年度大潭電廠GAC及興達電廠Repowering升級工作，皆可有效增加機組供電能力及減少氮氧化物排放量，達到穩供低碳減排之成效。

- 運用維護管理系統(MMS)之大數據分析，強化設備運維措施與管理配套，定期進行設備點檢維護及汰舊換新；盤整關鍵性設備及零組件，建立系統材料資料庫，備足備品，如質如期完成機組大修戮力達成穩定供電使命。

- 為確保燃料供應安全，避免發生不預期設備異常檢修情事，督導各燃煤電廠訂定、執行輸卸煤設備年度維修計畫。

- 利用二級責任中心及風控查核等機制，查核各燃煤電廠維修計畫提報項目之執行情形，並針對缺失要求改善。

- 變電所設備弱點盤點與改善，進行水平展開廠家設計不良之弱點改善

- 大同製161kV 60MVA變壓器PB支持件絕緣破壞，導致變壓器故障，調查同型設備共計50台，並進行水平展開進行PB支持件更換，截至112年底已完成50台改善。

- 因應MCSG(Metal-Clad Switchgear，裝甲開關箱)事故發生率較高，且造成工安事故亦相當高，除落實點檢作業，每年度滾動檢討將老舊MCSG汰換為CGIS(Cubicle type Gas Insulated Switchgear，箱式氣體開關設備)，112年完成MCSG汰換為CGIS共221具。

- 核能部分：

- 根據國際經驗，建立「重要設備檢查週期表」，針對不同的組件、重要性及運轉環境，設定檢查週期及應檢查或汰舊換新項目。再依據「重要設備檢查週期表」，排定近期之「13週檢修測試排程」進行維護及測試，以使各重要組件維持最可靠的機組運轉狀態。

- 參考國外電廠所用已成熟之績效指標，訂定大修績效指標，其分為5大類評核標準，即大修備品機具準備指標、大修應變計畫、大修人力準備、大修工作套件審查、之前大修經驗回饋等指標，檢視管控大修之準備情形，以達成並維持核能電廠卓越的績效表現。

- 112年度大修實績

(A)核三廠1號機EOC-27目標51天，實績值43.51天。

(B)核三廠2號機EOC-27目標48天，實績值40.51天。

- 大修完成皆符合程序書規定、核安品質查證、ANII(核安會授權監查員機構)查核，核安會加強稽查、環境整理，確保大修如質完成後方獲核安會之起動許可。

- 配合政府能源轉型政策，優先擴大再生能源開發、積極推動燃氣計畫及自建天然氣接收站

- 因應政府能源轉型政策及未來減碳趨勢，本公司積極推動無碳再生能源發電計畫，目前有「萬里水力發電計畫(慣常水力)」及「集集南岸新建設S6-S8跌水小水力發電計畫」，有效利用潔淨自產水力資源，充裕國內電源、節省燃料，並減少二氧化碳及空氣污染微粒之排放；另為因應風力及太陽光電等間歇性再生能源併網，推動「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」及「石門抽蓄水力發電計畫」抽蓄水力儲能系統計畫。

- 112年持續推動「綠能第一期計畫」、「風力發電第五期計畫」、「宜蘭仁澤地熱發電計畫」及「離岸風力發電第二期計畫」等再生能源計畫，其中彰工Ⅳ風力15MW、中港Ⅱ風力9MW、南鹽光電氣室屋頂光電97.68kW、農試所嘉義分所光電257.52kW、宜蘭仁澤地熱發電840kW於112年陸續併聯發電，其他計畫持續進行中，預計於116年以前可陸續完成。

- 除再生能源外，同時亦推動燃氣計畫，加速電廠汰舊換新，並提升整體效率，目前經核准並進行中之新興低碳火力計畫有「通霄電廠更新擴建計畫(2,857.8MW)」、「協和電廠更新改建計畫(2,600MW)(含自建天然氣接收站)」、「大潭電廠增建燃氣循環機組發電計畫(3,160MW)」、「通霄電廠第二期更新改建計畫(3,300MW)」、「台中電廠新建燃氣機組計畫(2,600MW)(含自建天然氣接收站)」、「興達電廠燃氣機組更新改建計畫(3,900MW)」及「大林電廠燃氣機組更新改建計畫(1,400MW)」等，以達穩定供電並有效降低碳排之目標。

- 為達成政府2050年淨零碳排目標，本公司推動零碳燃料計畫先期研究，包含生質能及氫能等發電研究案，如奉能源主管機關核定為零碳能源，可降低發電之污染排放量。

- 因應氣候異常、社會因素及電力結構變化，重新檢討再生能源負載預測、用電預測、機組歲修排程、夜尖峰電力調度及需求面管理等措施，確保電力穩定供應

- 統計至112年底，供電充裕(備轉容量率≧10%)天數357天，供電吃緊(6%＜備轉容量率＜10%)天數8天，供電警戒(備轉容量率≦6%)天數0天，後續將持續關切負載變化情形，維持供電穩定。另配合政府能源轉型政策，大量再生能源加入系統，系統供電壓力轉移至夜尖峰，本公司112年精進需求面管理措施(如新時間帶調整方案、各種需量反應方案等)，持續抑低夜尖峰負載；調度上搭配儲能、慣常水力精準操作、夜間抽蓄水力調節等靈活調度作為，確保供電穩定。

- 本公司已完成長期負載預測精進研究案，評估內容包含氣候變遷、產業經濟發展等因素，並考量電動運具、儲能系統與再生能源布建、電氣化等能源結構轉變與淨零轉型對於用電之影響，結合計量經濟及機器學習演算法，提出長期負載預測模型，細緻化評估長期用電趨勢。未來仍將持續精進長期負載預測作業，並結合專家意見與外部資源，以提升預測準確性。

- 設置風險管控專責單位，加強跨單位協調，澈底發掘系統性風險，強化各項風險控管措施，落實分級查核機制

- 本公司於111年4月成立風險管控中心，加強跨單位協調，澈底發掘系統性風險，強化各項風險控管措施，落實分級查核機制，以「強化穩供議題」、「聚焦現場作業」、「控管橫向協調」、「掌控即時風險」等為四大精進目標，依據機組除役、新增、季節氣候變動與系統供電情勢，控管包含電源、電網、再生能源、民營電廠及燃料供應等風控面向；內容囊括各單位維護測試、工程施工、故障檢修、停送電操作及電驛協調等作業潛在風險因子。透過3層5級24小時控管電網工作之人因、設備及聯繫等面向風險因子，每日公司級風控會議發揮跨單位橫向溝通協調及督導各系統主管處風險管控。另安排現場查、訓練、觀摩、檢討等措施，督導現場單位落實執行標準SOP與持續精進風險管控作為，以期達成電力供應穩定目標。

- 為掌控112年供電風險情境，採行多項預警措施，例如：配合相關機組除役，超前盤點電網供電情勢風險，研擬因應措施並持續管控；另研判如乾旱缺水、颱風、機組維修、再生能源穩供及電網維護等與夏季穩供可能風險，預先盤點現場設備可能弱點，並提早採行因應措施持續管控，以強化電網風險控管。